# AWS CloudFormation 主控台一鍵部署指南

# AWS CloudFormation 主控台一鍵部署指南 (EKS AIOps 專題)

為了減少在 WSL 或 PowerShell 終端機執行 CLI 指令時可能遇到的語法、編碼與認證問題，建議您直接使用 AWS Web 主控台 (AWS Console) 進行 CloudFormation 部署。

本指南提供 8 個 Stack 的完整部署順序、需上傳的範本路徑，以及在主控台設定參數時的具體操作步驟。

## 🗺️ 部署前的準備工作

- 登入 AWS 管理主控台。

- 確認右上角的區域鎖定在 孟買 (ap-south-1)。

- 進入 CloudFormation 服務頁面。

## 🥞 8 大 Stacks 順序部署指引

### 1️⃣ Stack 01: 網路基礎建設 (Network Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-01-network-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources (standard)。

  - 選擇 Upload a template file，上傳 nkc201-17-01-network-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-01-network-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - ProjectName: 保留預設 eks-aiops-demo

    - NatGatewayMode: 選擇 Single（單一 NAT，節省專題測試成本）

    - VpcCidr: 保留預設 10.20.0.0/16

  - 連續點選 Next，最後點選 Submit。

  - ⚠️ 等待狀態轉為 CREATE_COMPLETE 後，點選該 Stack 的 Outputs (輸出) 標籤頁，後續步驟將頻繁複製裡面的值。  1.選擇檔案上傳 2.選擇檔案 3.會建立在S3一個備份  1.顯示COMPLETE 2.點選Outputs 3.先前stack內設定好輸出的值

### 2️⃣ Stack 02: 安全群組建設 (Security Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-02-security-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-02-security-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-02-security-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - VpcId: 貼上 Stack 01 Outputs 中的 VpcId。

  - 點選 Next ➔ Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

### 3️⃣ Stack 03: IAM 角色權限建設 (IAM Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-03-iam-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-03-iam-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-03-iam-stack。

  - Parameters：保留預設值。

  - 點選 Next 來到最後確認頁面。

  - ⚠️ 關鍵步驟：在頁面最下方，勾選 "I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources with custom names." (確認允許建立 IAM 角色)，否則部署會失敗。

  - 點選 Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

### 4️⃣ Stack 04: EKS 叢集控制面 (EKS Cluster Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-04-eks-cluster-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-04-eks-cluster-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-04-eks-cluster-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - EksClusterRoleArn: 貼上 Stack 03 Outputs 中的 EksClusterRoleArn。

    - SecurityGroupIds: 貼上 Stack 02 Outputs 中的 EksClusterSecurityGroupId (即 Cluster 與控制面專用 SG)。

    - SubnetIds: 貼上 Stack 01 Outputs 中的三個 Private App Subnets，以逗號分隔，例如：subnet-11111,subnet-22222,subnet-33333（分別對應 AId, BId, CId）。

  - 點選 Next ➔ Submit。

  - ☕ 注意：EKS 控制面建立約需 10-15 分鐘，請耐心等候至 CREATE_COMPLETE。

### 5️⃣ Stack 05: 託管節點群組與跳板機 (Node Group Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-05-nodegroup-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-05-nodegroup-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-05-nodegroup-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - ClusterName: 保留預設 eks-aiops-mumbai。

    - ClusterStackName: 保留預設 nkc201-17-04-eks-cluster-stack。

    - DesiredSize: 保留預設 2。

    - DiskSize: 保留預設 20。

    - IamStackName: 保留預設 nkc201-17-03-iam-stack。

    - InstanceTypes: 保留預設 t3.medium。

    - MaxSize: 保留預設 4。

    - MinSize: 保留預設 2。

    - NodeRoleArn: 貼上 Stack 03 Outputs 中的 EksNodeRoleArn。

    - ProjectName: 保留預設 eks-aiops-demo。

    - SecurityStackName: 保留預設 nkc201-17-02-security-stack。

    - SubnetIds: 貼上 Stack 01 Outputs 中的三個 Private App Subnets (同 Stack 04，以逗號分隔)。

  - 點選 Next，最後確認頁同樣勾選 "I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources..."（此 Stack 內含 BastionHost 角色）。

  - 點選 Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

### 6️⃣ Stack 06: 資料與儲存層 (Data Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-06-data-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-06-data-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-06-data-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - PrivateDataSubnets: 貼上 Stack 01 Outputs 中的三個 Private Data Subnets，以逗號分隔（分別對應 DataSubnetAId, BId, CId）。

    - RdsSecurityGroupId: 貼上 Stack 02 Outputs 中的 RdsSecurityGroupId。

    - 其他資料庫帳號密碼可保留預設（或自訂）。

  - 點選 Next ➔ Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

### 7️⃣ Stack 07: EKS 權限對接控制 (Access Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-07-access-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-07-access-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-07-access-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - ClusterStackName: 保留預設 nkc201-17-04-eks-cluster-stack，範本會自動從 Stack 04 匯入 ClusterName。

    - IamStackName: 保留預設 nkc201-17-03-iam-stack，範本會自動從 Stack 03 匯入 EngineerRoleArn、CodeBuildRoleArn 與 Pod Identity 需要的 Role ARN。

    - ProjectName: 保留預設 eks-aiops-demo。

    - 注意：新版範本不會出現 EngineerRoleArn、CodeBuildRoleArn、ClusterName 這三個手動輸入欄位；若畫面只看到上述三個參數，代表是正常的新版流程。

  - 點選 Next ➔ Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

### 8️⃣ Stack 08: AIOps 智能維護與告警 (AIOps Stack)

- 範本檔案路徑：CloudFormation/nkc201-17-08-aiops-stack.yaml

- 主控台操作步驟：

  - 點選 Create stack ➔ With new resources。

  - 上傳 nkc201-17-08-aiops-stack.yaml。

  - Stack name 輸入：nkc201-17-08-aiops-stack。

  - Parameters 參數設定：

    - VpcId: 貼上 Stack 01 Outputs 中的 VpcId。

    - PrivateSubnetIds: 貼上 Stack 01 Outputs 中的三個 Private App Subnets，以逗號分隔（即 AId, BId, CId）。

    - EngineerEmail: 輸入您的電子郵件信箱，例如：james810526@gmail.com（用於接收 SNS 告警）。

  - 點選 Next，最後確認頁勾選 "I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources..."（此 Stack 內含 Lambda 執行角色）。

  - 點選 Submit，等待 CREATE_COMPLETE。

  - ⚠️ 部署完成後的重要動作：

    - 檢查您的工程師信箱，會收到一封 AWS SNS 的訂閱確認信，請點選 "Confirm subscription" 連結啟用告警。

    - 在 Stack 08 的 Outputs 中複製 ApiEndpoint，此即為 API Gateway 的路由網址（包含 /webhook、/approve、/reject）。

  - 本次實作修正紀錄：若 AioOpsHandler 建立失敗並顯示 ReservedConcurrentExecutions ... below its minimum value of [10]，代表帳號層級 Lambda 併發保留額度不足。最新版 CloudFormation/nkc201-17-08-aiops-stack.yaml 已移除 ReservedConcurrentExecutions，請重新上傳最新版範本後再部署。

## 9️⃣ EKS 內部資源與 K8sGPT 監控對接 (Day 10)

在完成 1️⃣ 到 8️⃣ 所有 AWS 雲端基礎設施部署後，最後要登入 SSM 安全跳板機，把 web-demo、AWS Load Balancer Controller、K8sGPT Operator 與 K8sGPT 掃描器部署進 EKS。

本節記錄實作時實際遇到的錯誤與修復方式。請特別區分指令要在哪裡執行：

- 本機 PowerShell：提示字元通常是 PS C:\WINDOWS\system32>，用來連線 SSM、查 CloudFormation Outputs、建立 EKS Pod Identity association。

- Bastion Linux shell：提示字元通常是 sh-5.2$，用來執行 kubectl、helm、部署 Kubernetes manifests。

### 步驟 1：從本機 PowerShell 連線 SSM Bastion

先從 Stack 05 Outputs 取得 Bastion EC2 Instance ID，再於本機 PowerShell 執行。區域必須明確指定 ap-south-1，若 CLI profile 還停在東京區，會出現 TargetNotConnected。

aws ssm start-session `
  --target <BastionInstanceId> `
  --region ap-south-1 `
  --profile nkc201-17-sso

成功後會進入 Bastion：

sh-5.2$

若 SSM 中途斷線，重新執行同一段 aws ssm start-session 即可。重連後先補回本次安裝的工具路徑：

export PATH=$HOME/bin:$PATH
kubectl version --client

### 步驟 2：在 Bastion 配對 EKS kubeconfig

在 Bastion 內先組出 EngineerRole ARN，再更新 kubeconfig。

ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
ENGINEER_ROLE_ARN="arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/eks-aiops-demo-engineer-role"

aws eks update-kubeconfig \
  --region ap-south-1 \
  --name eks-aiops-mumbai \
  --assume-role-arn "$ENGINEER_ROLE_ARN" \
  --role-arn "$ENGINEER_ROLE_ARN"

若出現 sh: eks: command not found，通常是前一行變數宣告與 aws eks update-kubeconfig 黏在同一行，請照上面分行重新執行。

### 步驟 3：在 Bastion 安裝 kubectl

Bastion 預設沒有 kubectl，請安裝到 $HOME/bin，避免寫入目前目錄或 /usr/local/bin 時碰到權限問題。

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/v1.34.0/bin/linux/amd64/kubectl"
chmod +x kubectl
mkdir -p $HOME/bin
mv kubectl $HOME/bin/kubectl
export PATH=$HOME/bin:$PATH
kubectl version --client

若一開始直接下載到不可寫目錄，會看到 Permission denied，改放 $HOME/bin 即可。

驗證節點：

kubectl get nodes

若出現 Forbidden ... cannot list resource "nodes"，代表 EngineerRole 目前只有命名空間權限，無法列出 cluster-scope 的 Node。部署期間可在 EKS Access Entries 中暫時給 EngineerRole AmazonEKSClusterAdminPolicy，完成後再收斂權限；或者只使用命名空間內的驗證指令。

### 步驟 4：在 Bastion 安裝 Helm

cd /tmp
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 -o get_helm.sh
chmod +x get_helm.sh
./get_helm.sh
helm version

安裝過程若提示 Could not find git，可忽略，Helm 主程式仍會安裝到 /usr/local/bin/helm。

### 步驟 5：安裝 AWS Load Balancer Controller

web-demo Ingress 需要 AWS Load Balancer Controller 才會建立 ALB。先新增 Helm repo：

helm repo add eks https://aws.github.io/eks-charts
helm repo update

從 Stack 01 Outputs 複製 VpcId，或在有權限的環境查詢 VPC ID，然後安裝 controller：

VPC_ID=<Stack01VpcId>

helm install aws-load-balancer-controller eks/aws-load-balancer-controller \
  -n kube-system \
  --set clusterName=eks-aiops-mumbai \
  --set region=ap-south-1 \
  --set vpcId=$VPC_ID \
  --set serviceAccount.create=true \
  --set serviceAccount.name=aws-load-balancer-controller

驗證：

kubectl get deployment -n kube-system aws-load-balancer-controller
kubectl get pods -n kube-system | grep load-balancer

若部署 web-demo 後 kubectl get ingress -n web-prod 沒有 ADDRESS，且 aws-load-balancer-controller deployment 找不到，代表 controller 尚未安裝。

安裝成功後，Ingress 會取得 ALB DNS。

### 步驟 6：部署 web-demo 測試網站

在 Bastion 建立工作目錄，將 Kubernetes/web-prod-app.yaml 與 Kubernetes/deploy-web-prod.sh 放在同一目錄。從 Stack 02 Outputs 取得 AlbSecurityGroupId 後部署：

cd /home/ssm-user/k8s-aiops
chmod +x deploy-web-prod.sh
./deploy-web-prod.sh <AlbSecurityGroupId> apply

驗證：

kubectl get pods -n web-prod
kubectl get svc -n web-prod
kubectl get ingress -n web-prod

取得 ADDRESS 後，用瀏覽器開啟 http://<ALB-DNS>。看到 nginx 首頁代表 ALB、Ingress、Service、Pod 連線成功。

### 步驟 7：安裝 K8sGPT Operator

helm repo add k8sgpt https://charts.k8sgpt.ai/
helm repo update

helm install k8sgpt-operator k8sgpt/k8sgpt-operator \
  --namespace aiops \
  --create-namespace

驗證 operator：

kubectl get pods -n aiops

應看到 k8sgpt-operator-controller-manager 為 2/2 Running。

### 步驟 8：套用 K8sGPT 設定與 Webhook Sink

先到 Stack 08 Outputs 複製 ApiEndpoint，再修改 Kubernetes/k8sgpt-operator-config.yaml 的 Secret URL。

url: "https://<YOUR_API_GATEWAY_ENDPOINT>/webhook?token=eks-aiops-webhook-secret-token"

最新版設定重點如下：

- 使用 Bedrock backend：amazonbedrock

- 模型：anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0

- 區域：ap-south-1

- 明確指定 image：ghcr.io/k8sgpt-ai/k8sgpt:v0.4.32

- Sink 使用 cloudevents

- 不使用 spec.serviceAccountName，因目前 K8sGPT CRD 不支援此欄位

套用：

kubectl apply -f k8sgpt-operator-config.yaml
kubectl get pods -n aiops
kubectl describe k8sgpt -n aiops k8sgpt-aiops

若出現 strict decoding error: unknown field "spec.serviceAccountName"，請移除 serviceAccountName 欄位後重新 apply。

### 步驟 9：確認 K8sGPT Pod Identity 權限

若 K8sGPT log 出現 AccessDeniedException ... eks-node-role ... bedrock:InvokeModel，代表 Pod 沒有拿到 K8sGPT 專用 IAM Role，而是退回使用 EKS Node Role。

先在 Bastion 查 K8sGPT deployment 實際使用的 ServiceAccount：

SA=$(kubectl get deploy k8sgpt-aiops -n aiops -o jsonpath='{.spec.template.spec.serviceAccountName}')
[ -z "$SA" ] && SA=default
echo $SA

本次實作結果為 k8sgpt-aiops。

若 Stack07 尚未使用最新版，請在本機 PowerShell 建立 association：

$profile = "nkc201-17-sso"
$region = "ap-south-1"
$cluster = "eks-aiops-mumbai"
$sa = "k8sgpt-aiops"

$roleArn = aws cloudformation describe-stacks `
  --stack-name nkc201-17-03-iam-stack `
  --region $region `
  --profile $profile `
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='K8sGptRoleArn'].OutputValue" `
  --output text

aws eks create-pod-identity-association `
  --cluster-name $cluster `
  --namespace aiops `
  --service-account $sa `
  --role-arn $roleArn `
  --region $region `
  --profile $profile

最新版 CloudFormation/nkc201-17-07-access-stack.yaml 已將 K8sGPT Pod Identity 綁定到 aiops/k8sgpt-aiops。

### 步驟 10：修正 K8sGPT image 版本

若新 Pod 一直重建，狀態是 InvalidImageName，代表 K8sGPT CR 產生的 image 缺少 tag。請確認 CR 中有 repository 與 version。

可在 Bastion 直接 patch 現場資源：

kubectl patch k8sgpt k8sgpt-aiops -n aiops --type=merge \
  -p '{"spec":{"repository":"ghcr.io/k8sgpt-ai/k8sgpt","version":"v0.4.32"}}'

kubectl get deploy k8sgpt-aiops -n aiops \
  -o jsonpath='{range .spec.template.spec.containers[*]}{.name}{" => "}{.image}{"\n"}{end}'

正常應顯示：

k8sgpt => ghcr.io/k8sgpt-ai/k8sgpt:v0.4.32

### 步驟 11：啟用 Bedrock Anthropic Claude 3 Haiku

若 log 出現 Model use case details have not been submitted for this account，代表 AWS 帳號尚未完成 Anthropic 模型使用案例表單。

到 AWS Console 切到 ap-south-1，進入 Amazon Bedrock，開啟 Claude 3 Haiku，按 Submit use case details。

表單可填：

Company name:
NKC201-17 Cloud Engineering Project

Industry:
Education

Intended users:
Internal users

Use case:
Using Claude 3 Haiku on Amazon Bedrock for a student cloud engineering capstone project. The use case is EKS AIOps: analyzing Kubernetes alerts, diagnosing pod, service, and ingress issues, and generating Traditional Chinese remediation suggestions for internal learning and demonstration.

送出後等 2 到 15 分鐘，再回 Bastion 重啟 K8sGPT：

kubectl rollout restart deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl rollout status deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl logs -n aiops deploy/k8sgpt-aiops --since=3m

### 步驟 12：避免在本機 PowerShell 直接跑 kubectl

若在本機 PowerShell 執行 kubectl 時看到 HTML、Authentication required、/login?from=%2Fapi，代表本機 kubeconfig 沒有正確連到 EKS。這些 Kubernetes 指令請回到 Bastion 的 sh-5.2$ 執行。

### 步驟 13：確認 K8sGPT 已產出診斷結果

在 Bastion 執行：

kubectl rollout restart deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl rollout status deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl logs -n aiops deploy/k8sgpt-aiops --since=3m
kubectl get results -n aiops

本次成功產出：

NAME                    KIND      BACKEND
webprodwebdemoingress   Ingress   amazonbedrock

查看內容：

kubectl describe result -n aiops webprodwebdemoingress

### 步驟 14：修正 IngressClass 診斷結果

K8sGPT 診斷指出 Ingress uses the ingress class alb which does not exist。原因是 web-demo-ingress 使用 ingressClassName: alb，但叢集沒有正式建立 IngressClass 物件。

在 Bastion 補上：

kubectl apply -f - <<'EOF'
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: alb
spec:
  controller: ingress.k8s.aws/alb
EOF

刪掉舊 result，讓 K8sGPT 重新掃描：

kubectl delete result -n aiops webprodwebdemoingress
kubectl rollout restart deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl rollout status deployment/k8sgpt-aiops -n aiops
kubectl get results -n aiops

若顯示 No resources found in aiops namespace.，代表該問題已修復。

### 最終驗證清單

kubectl get pods -n aiops
kubectl get pods -n web-prod
kubectl get ingress -n web-prod
kubectl logs -n aiops deploy/k8sgpt-aiops --since=5m
kubectl get results -n aiops

通過標準：

- k8sgpt-aiops 為 1/1 Running

- k8sgpt-operator-controller-manager 為 2/2 Running

- web-prod 內 3 個 web-demo Pod 皆為 1/1 Running

- web-demo-ingress 有 ALB DNS

- K8sGPT log 沒有 AccessDenied、InvalidImageName、Model use case details

- kubectl get results -n aiops 無新異常，或只有預期中的測試異常

### 本次除錯摘要

| 問題 | 看到的現象 | 根因 | 處理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSM 連不上 | TargetNotConnected | CLI 指到錯誤區域或錯誤帳號 | aws ssm start-session 加上 --region ap-south-1 --profile nkc201-17-sso |
| kubectl 不存在 | sh: kubectl: command not found | Bastion 預設沒有 kubectl | 下載 kubectl 到 $HOME/bin 並 export PATH=$HOME/bin:$PATH |
| kubectl 權限不足 | cannot list resource "nodes" | EngineerRole 只有命名空間權限 | 部署期間暫時加 EKS ClusterAdmin 或改用命名空間驗證 |
| ALB DNS 不出現 | Ingress 無 ADDRESS | AWS Load Balancer Controller 未安裝 | 使用 Helm 安裝 aws-load-balancer-controller |
| K8sGPT CR 套用失敗 | unknown field "spec.serviceAccountName" | K8sGPT CRD 不支援該欄位 | 移除 serviceAccountName，使用 Pod Identity association 綁實際 ServiceAccount |
| Bedrock AccessDenied | log 顯示使用 eks-node-role 呼叫 Bedrock | Pod Identity 綁錯 ServiceAccount | 將 K8sGPT Pod Identity 綁到 aiops/k8sgpt-aiops |
| K8sGPT Pod 無法啟動 | InvalidImageName | K8sGPT image 缺少 tag | 在 CR 加上 repository 與 version: v0.4.32 |
| Bedrock 模型不可用 | Model use case details have not been submitted | Anthropic use case form 尚未提交 | 到 Bedrock Claude 3 Haiku 頁面提交 use case details |
| 本機 kubectl 顯示 HTML | Authentication required | 本機 kubeconfig 未配好 | Kubernetes 操作改在 Bastion 執行 |
| K8sGPT 報 IngressClass | ingress class alb does not exist | 缺少 IngressClass/alb 物件 | 建立 IngressClass，controller 為 ingress.k8s.aws/alb |